BLACKJACK CARD COUNTING TRAINER

Product Requirements Document (PRD)

Architektur, Spezifikation & Implementierungsplan

Version 1.0  |  Februar 2026

Status: Draft – Bereit für Implementierung mit Claude Code

Tech Stack: React + TypeScript + Vite + Zustand + Tailwind CSS

# Inhaltsübersicht

Dieses Dokument ist in folgende Hauptabschnitte gegliedert:

- Executive Summary & Marktanalyse

- Technische Kernkonzepte (Shoe-Mechanik, Counting-Systeme, Basic Strategy)

- Tech-Stack & Architekturübersicht

- Feature-Spezifikationen (detailliert pro Feature)

- Teststrategie & Qualitätssicherung

- Phasenplan mit Claude Code

- CLAUDE.md – Instruktionen für Claude Code

- Offene Entscheidungen & nächste Schritte

# 1. Executive Summary

## 1.1 Projektziel

Entwicklung eines kostenlosen, webbasierten Blackjack Card Counting Trainers mit modernem UI, multiplen Zählsystemen und intelligenten Analytics. Die App simuliert einen realistischen Casino-Shoe (6 Decks, 312 Karten) und ermöglicht es Nutzern, verschiedene Kartenzähl-Techniken systematisch zu erlernen und zu trainieren.

## 1.2 Warum dieses Projekt?

Der Markt zeigt eine klare Lücke – es existiert kein modernes, kostenloses Web-Tool mit zeitgemäßer UI, das multiple Zählsysteme und umfassende Trainingsfeatures vereint:

- Casino Vérité (CVBJ): Goldstandard mit 500+ Optionen, aber Windows-only, $95–$250/Modul, UI aus den frühen 2000ern

- Blackjack Apprenticeship (BJA): Bestes pädagogisches Framework, aber nur Hi-Lo, $299/Jahr für volle Features, keine Analytics

- Existierende Browser-Tools: Primitiv, kein Multi-System-Support, keine Gamification, keine Deck-Estimation-Übung

## 1.3 Differenzierungsmerkmale

- Kostenloser Web-Zugang – kein Download, kein Abo, läuft im Browser

- 6 Zählsysteme: Hi-Lo, KO, Omega II, Zen Count, Wong Halves, Red 7

- Realistische Shoe-Simulation mit konfigurierbarer Penetration (65–85%)

- Moderne UI mit Animationen (Framer Motion), responsive für Desktop & Mobile

- Intelligente Analytics: Fehler-Heatmaps, Fortschrittsgraphen, Schwachstellen-Identifikation

- Gamification: Achievements, Streaks, adaptive Schwierigkeit

- Illustrious 18 + Fab 4 Deviation-Training

## 1.4 Rechtliche Lage

Kartenzählen ist weltweit legal (bestätigt durch Urteile in USA, Kanada, UK, Deutschland). Die Entwicklung und der Vertrieb einer Trainings-App sind uneingeschränkt legal – kein Echtgeld, keine Preise, Zweck ist Bildung. Keine Glücksspiellizenz erforderlich. Casino Vérité wird seit 20+ Jahren kommerziell vertrieben, BJA ist in beiden App Stores verfügbar.

# 2. Technische Kernkonzepte

## 2.1 Die Shoe-Mechanik – Das Herzstück

Der fundamentale Unterschied zu einem nutzlosen Online-Casino-Simulator: Online-Casinos verwenden RNG oder Continuous Shuffling Machines (CSM), die nach jeder Runde zurücksetzen. Card Counting ist damit unmöglich. Unser Trainer simuliert einen echten 6-Deck-Shoe (312 Karten), der über viele Runden durchgespielt wird.

### Datenstruktur: Array mit Index-Pointer

Statt shift()/splice() (O(n) pro Kartenausgabe) verwenden wir einen dealIndex-Pointer auf ein vorgemischtes Array – O(1) pro Deal-Operation:

cards: Card[] = [312 Karten, Fisher-Yates-gemischt]

dealIndex: number = 0  // zeigt auf nächste Karte

cutCardIndex: number = Math.floor(312 * penetration)

deal(): Card { return this.cards[this.dealIndex++]; }

cutCardReached(): boolean { return dealIndex >= cutCardIndex; }

remainingDecks(): number { return (312 - dealIndex) / 52; }

### Shuffle-Algorithmus: Fisher-Yates (Durstenfeld-Variante)

O(n), in-place, kryptographisch gleichverteilt. Der Shoe wird einmalig gemischt. Karten mit Index < dealIndex gelten implizit als im Discard Tray.

### Cut Card & Penetration

- Penetration: 65–85% (konfigurierbar, Standard: 75% = ~234 Karten vor Reshuffle)

- Cut Card wird nach einer abgeschlossenen Runde geprüft – nicht mitten in der Hand

- Optional: Penetration leicht variieren (±5% pro Shoe) für Realismus

## 2.2 Die sechs Zählsysteme

Jedes System ist ein konfigurierbares Mapping von Kartenwert zu Count-Wert:

| Karte | Hi-Lo | KO | Omega II | Zen Count | Wong Halves | Red 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2–6 | +1 | +1 | +1/+2 | +1/+2 | +0.5 bis +1.5 | +1 |
| 7 | 0 | +1 | +1 | +1 | +0.5 | 0/+1* |
| 8–9 | 0 | 0 | 0/−1 | 0 | 0/−0.5 | 0 |
| 10–A | −1 | −1 | −2/0 | −2/−1 | −1 | −1 |

* Red 7: rote 7 = +1, schwarze 7 = 0

### Systemklassifikation

- Hi-Lo (Level 1, balanced): Standard für Einsteiger + Profis. Betting Correlation: 0.97. Bestes Verhältnis Einfachheit/Effektivität.

- KO (Level 1, unbalanced): Eliminiert True-Count-Berechnung komplett. Einfachstes praxistaugliches System.

- Omega II & Zen Count (Level 2): Höhere Playing Efficiency für Fortgeschrittene.

- Wong Halves (Level 3): Präzisestes System, aber durch Bruchzahlen extrem schwierig mental zu führen.

- Red 7 (Level 1, unbalanced): Einfach wie Hi-Lo, berücksichtigt zusätzlich Kartenfarbe bei 7ern.

### True Count Berechnung

True Count = Running Count / verbleibende Decks. Jeder TC-Punkt verschiebt den Spielervorteil um ~0,5 Prozentpunkte. Bei Hausvorteil ~0,5% ist der Spieler ab TC +2 im Vorteil.

### Illustrious 18 & Fab 4

Die 18 wichtigsten Strategie-Abweichungen plus 4 Surrender-Deviations liefern den Großteil des Mehrwerts: Insurance allein bei TC ≥ +3 bringt ~30% des Gesamtgewinns, die Top 3 Deviations zusammen ~60%.

## 2.3 Basic Strategy als Lookup-Tables

Drei 2D-Arrays: Hard Totals, Soft Totals, Pairs – indiziert nach Spielerhand und Dealer-Upcard. Der Unterschied zwischen S17 (Dealer steht auf Soft 17) und H17 (Dealer zieht bei Soft 17) betrifft nur 6 Zellen – triviale Implementierung beider Regelsets.

## 2.4 Bet Spread & Kelly Criterion

Konfigurierbares Schema basierend auf True Count:

| True Count | Konservativ (1-8) | Aggressiv (1-12) |
| --- | --- | --- |
| ≤ +1 | 1 Unit (Minimum) | 1 Unit |
| +2 | 2 Units | 2 Units |
| +3 | 4 Units | 4 Units |
| +4 | 6 Units | 8 Units |
| ≥ +5 | 8 Units | 12 Units |

Kelly Criterion: optimalBet = (advantage / variance) × bankroll (Varianz bei Blackjack ~1,32). Profis spielen 50–75% Kelly, um das Ruin-Risiko zu senken.

# 3. Tech Stack & Architektur

## 3.1 Gewählter Stack

| Komponente | Technologie | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Framework | React + Vite | Beste AI-Code-Qualität, größtes Ökosystem |
| Sprache | TypeScript (strict) | Typsicherheit für Spiellogik |
| Styling | Tailwind CSS | Rapid Prototyping, konsistentes Design |
| State Management | Zustand | ~1KB, kein Boilerplate, ideal für Spiellogik |
| Animationen | Framer Motion + CSS | Deklarativ, Karten-Dealing, Flip-Effekte |
| Karten-Assets | SVG-basiert | Skalierbar, CC-lizenziert |
| Testing | Vitest + Testing Library | Nativ in Vite, schnell, React-Support |
| Deployment | Vercel (Free Tier) | Zero-Config für Vite/React |
| Persistenz (opt.) | localStorage / Supabase | Offline-first, optional Cloud-Sync |

## 3.2 Architektur-Prinzipien

- Strikte Trennung Game Engine / UI: Die gesamte Spiellogik (Shoe, Counting, Basic Strategy, Bet Spread) ist framework-agnostisch in reinem TypeScript implementiert und zu 100% unit-testbar. React-Komponenten konsumieren nur die API der Engine.

- Immutable State Updates: Zustand-Store mit Immer für sichere State-Mutationen. Jede Spielaktion erzeugt einen neuen State-Snapshot.

- Feature-basierte Ordnerstruktur: Jedes Feature (shoe, counting, strategy, training, analytics) ist ein eigenes Modul mit eigenem Verzeichnis, eigenen Types, eigenen Tests.

## 3.3 Ordnerstruktur (Ziel)

blackjack-trainer/

├── src/

│   ├── engine/                  # Pure TypeScript – KEINE React-Abhängigkeiten

│   │   ├── shoe/                # Shoe-Klasse, Fisher-Yates, Card-Types

│   │   ├── counting/            # Zählsysteme, RC, TC, Deviations

│   │   ├── strategy/            # Basic Strategy Tables, S17/H17

│   │   ├── betting/             # Bet Spread, Kelly Criterion

│   │   └── rules/               # Casino-Regelsets, Konfiguration

│   ├── store/                   # Zustand Stores

│   ├── components/              # React UI-Komponenten

│   │   ├── table/               # Kartentisch, Dealer, Spielerhand

│   │   ├── cards/               # Kartenrendering, SVG, Animationen

│   │   ├── training/            # Training-Modi UI

│   │   ├── analytics/           # Statistiken, Graphen

│   │   └── common/              # Buttons, Modals, Layout

│   ├── hooks/                   # Custom React Hooks

│   ├── assets/                  # SVG-Karten, Sounds

│   └── types/                   # Globale TypeScript-Typen

├── tests/                       # Spiegelt src/ Struktur

├── CLAUDE.md                    # Instruktionen für Claude Code

└── docs/                        # Zusätzliche Dokumentation

# 4. Feature-Spezifikationen

Jedes Feature wird vor der Implementierung detailliert spezifiziert. Die folgenden Spezifikationen bilden die Grundlage für die Implementierung mit Claude Code.

## 4.1 [F-001] Shoe Engine

| Feature-ID | F-001 |
| --- | --- |
| Priorität | P0 – Kritisch (Blocker für alles andere) |
| Phase | Phase 1 (Tag 1–2) |
| Abhängigkeiten | Keine |

### Beschreibung

Implementierung der Shoe-Klasse als Kern-Datenstruktur: 1–8 Decks, Fisher-Yates-Shuffle, Index-Pointer-basiertes Dealing, Cut Card mit konfigurierbarer Penetration.

### Akzeptanzkriterien

- Shoe erzeugt korrekt N × 52 Karten (4 Farben × 13 Werte pro Deck)

- Fisher-Yates-Shuffle produziert gleichverteilte Ergebnisse (Chi-Quadrat-Test über 10.000 Shuffles)

- deal() gibt Karten in O(1) aus und inkrementiert dealIndex

- cutCardReached() gibt true zurück sobald dealIndex >= cutCardIndex

- remainingDecks() berechnet korrekt (cards.length - dealIndex) / 52

- reset() mischt neu und setzt dealIndex auf 0

- Penetration konfigurierbar: 0.65–0.85 (Default: 0.75)

- Optionale Penetrations-Varianz (±5%)

### Tests (Vitest)

- test: „Shoe enthält exakt 312 Karten bei 6 Decks“

- test: „Jede Karte kommt exakt 6x vor (6-Deck-Shoe)“

- test: „deal() gibt unterschiedliche Karten aus (kein doppeltes Dealing)“

- test: „cutCardReached() bei 75% Penetration nach ~234 Karten“

- test: „reset() mischt Karten in neue Reihenfolge“

- test: „Shuffle-Gleichverteilung über 10.000 Durchläufe (statistisch)“

## 4.2 [F-002] Blackjack-Spielregeln

| Feature-ID | F-002 |
| --- | --- |
| Priorität | P0 – Kritisch |
| Phase | Phase 1 (Tag 1–2) |
| Abhängigkeiten | F-001 (Shoe Engine) |

### Beschreibung

Vollständige Blackjack-Spiellogik: Hit, Stand, Double Down, Split (inkl. Re-Split), Insurance, Surrender, Dealer-Logik (S17/H17), Blackjack-Auszahlung (3:2 vs. 6:5 konfigurierbar).

### Akzeptanzkriterien

- Alle Spieleraktionen korrekt: Hit, Stand, Double, Split, Insurance, Surrender

- Dealer zieht korrekt nach S17-Regeln (steht auf Soft 17) und H17-Regeln (zieht bei Soft 17)

- Split-Regeln: Re-Split bis zu 4 Hände, kein Hit nach Ace-Split (konfigurierbar)

- Double After Split (DAS) konfigurierbar

- Blackjack-Auszahlung: 3:2 (Standard) und 6:5 (konfigurierbar)

- Korrekte Gewinn/Verlust-Berechnung inkl. Push

- Insurance zahlt 2:1 bei Dealer-Blackjack

### Tests

- test: „Blackjack (Ace + 10-value) wird korrekt erkannt“

- test: „Dealer steht auf Soft 17 (S17-Modus)“

- test: „Dealer zieht bei Soft 17 (H17-Modus)“

- test: „Double Down verdoppelt Einsatz und gibt genau 1 Karte“

- test: „Split erzeugt 2 separate Hände mit korrektem Einsatz“

- test: „Surrender gibt halben Einsatz zurück“

- test: „Bust bei über 21 – sofortiger Verlust“

- test: „Push bei gleichem Wert – Einsatz zurück“

## 4.3 [F-003] Counting Engine

| Feature-ID | F-003 |
| --- | --- |
| Priorität | P0 – Kritisch |
| Phase | Phase 2 (Tag 2–3) |
| Abhängigkeiten | F-001 (Shoe Engine) |

### Beschreibung

Alle 6 Zählsysteme als konfigurierbare Lookup-Tables. Running Count, True Count, Deviations (Illustrious 18 + Fab 4), Bet-Spread-Berechnung.

### Akzeptanzkriterien

- Alle 6 Systeme (Hi-Lo, KO, Omega II, Zen Count, Wong Halves, Red 7) korrekt implementiert

- Running Count wird pro ausgeteilter Karte korrekt aktualisiert

- True Count = Running Count / verbleibende Decks (gerundet auf 0,5)

- KO als unbalanced System: kein True Count nötig, IRC (Initial Running Count) korrekt

- Red 7: Farbe der 7 wird berücksichtigt (rot = +1, schwarz = 0)

- Wong Halves: Bruchzahlen korrekt verarbeitet

- Illustrious 18: Alle 18 Deviation-Regeln mit korrektem TC-Schwellenwert

- Fab 4: Alle 4 Surrender-Deviations implementiert

### Tests

- test: „Hi-Lo: Kompletter Deck-Durchlauf ergibt Running Count 0 (balanced)“

- test: „KO: Kompletter 6-Deck-Durchlauf ergibt RC +24 (unbalanced, −4 pro Deck)“

- test: „True Count bei RC +6 und 3 verbleibenden Decks = +2“

- test: „Red 7: Rote 7 zählt +1, schwarze 7 zählt 0“

- test: „Illustrious 18: Insurance-Deviation feuert bei TC ≥ +3“

- test: „Jedes System: 1000 zufällige Karten-Sequenzen korrekt gezählt“

## 4.4 [F-004] Basic Strategy Engine

| Feature-ID | F-004 |
| --- | --- |
| Priorität | P0 – Kritisch |
| Phase | Phase 1 (Tag 1–2) |
| Abhängigkeiten | F-002 (Spielregeln) |

### Beschreibung

Mathematisch optimale Basic Strategy als drei 2D-Lookup-Tables (Hard Totals, Soft Totals, Pairs). Unterstützt S17 und H17 Regelsets.

### Akzeptanzkriterien

- Hard-Total-Tabelle: Alle Kombinationen von Spielerhand (5–21) vs. Dealer-Upcard (2–A) korrekt

- Soft-Total-Tabelle: Alle Kombinationen (Soft 13–Soft 21) vs. Dealer-Upcard korrekt

- Pair-Tabelle: Alle 10 Pair-Kombinationen (2,2 bis A,A) vs. Dealer-Upcard korrekt

- S17/H17-Unterschied: Genau 6 abweichende Zellen korrekt implementiert

- getOptimalAction(hand, dealerUpcard, rules) gibt immer korrekte Aktion zurück

### Tests

- test: „Hard 16 vs. Dealer 10 = Stand (S17) / Stand (H17)“

- test: „Soft 18 vs. Dealer 9 = Hit“

- test: „8,8 vs. Dealer A = Split“

- test: „Alle 270+ Basic-Strategy-Entscheidungen gegen Referenztabelle validiert“

## 4.5 [F-005] Spieltisch-UI

| Feature-ID | F-005 |
| --- | --- |
| Priorität | P1 – Hoch |
| Phase | Phase 3 (Tag 3–5) |
| Abhängigkeiten | F-001 bis F-004 |

### Beschreibung

React-basierte Spieltisch-Darstellung mit SVG-Karten, animiertem Dealing, Shoe-Visualisierung, Discard Tray, Dealer- und Spielerhand, Chip-Stack und Aktions-Buttons.

### Akzeptanzkriterien

- Kartentisch mit realistischem Casino-Look (grüner Filz-Hintergrund)

- SVG-Karten skalierbar und auf allen Bildschirmgrößen lesbar

- Animiertes Karten-Dealing mit Framer Motion (Slide + Flip)

- Shoe-Fortschrittsanzeige (visueller Balken: wie viel vom Shoe bereits gespielt)

- Discard Tray visualisiert gespielte Karten

- Aktions-Buttons: Hit, Stand, Double, Split, Insurance, Surrender – kontextabhängig enabled/disabled

- Responsive: Desktop (1200px+), Tablet (768px+), Mobile (320px+)

- Keyboard-Shortcuts für schnelles Spielen (H=Hit, S=Stand, D=Double, P=Split)

## 4.6 [F-006] Training-Modi

| Feature-ID | F-006 |
| --- | --- |
| Priorität | P1 – Hoch |
| Phase | Phase 4 (Tag 5–7) |
| Abhängigkeiten | F-001 bis F-005 |

### Beschreibung

Mehrere spezialisierte Trainingsmodi für systematisches Erlernen des Kartenzählens:

### Modus A: Speed Counting Drill

- Einzelkarten werden nacheinander aufgedeckt – Spieler gibt Running Count ein

- Paar-Cancellation-Training: Zwei Karten gleichzeitig, Netto-Count eingeben

- Ziel: Komplettes Deck in unter 25 Sekunden fehlerfrei durchzählen

- Timer und Genauigkeits-Tracking

### Modus B: Spieltisch-Counting

- Normales Blackjack-Spiel mit Count-Abfrage nach jeder Runde

- Spieler gibt Running Count und/oder True Count ein

- Fehlerkorrektur mit Erklärung welche Karte falsch gezählt wurde

### Modus C: Deviation-Training

- Progressiv: Top 6 → Top 12 → alle 22 Deviations (Illustrious 18 + Fab 4)

- Gezielte Szenarien werden erzeugt (z.B. Hard 16 vs. 10 bei TC +1 vs. TC −1)

- Spieler muss korrekte Aktion wählen (Basic Strategy ODER Deviation)

### Modus D: Bet-Spread-Training

- True Count wird angezeigt – Spieler wählt Einsatzhöhe

- Vergleich mit optimalem Bet Spread

- Konservatives und aggressives Profil wählbar

### Modus E: Deck-Estimation

- Visueller Kartenstapel – Spieler schätzt verbleibende Decks

- Kritisch für True-Count-Genauigkeit

- Verschiedene Schwierigkeitsgrade (halbe Decks vs. Viertel-Decks)

## 4.7 [F-007] Analytics & Statistiken

| Feature-ID | F-007 |
| --- | --- |
| Priorität | P2 – Mittel |
| Phase | Phase 5 (Tag 7–8) |
| Abhängigkeiten | F-006 (Training-Modi) |

### Beschreibung

Umfassende Session- und Langzeit-Statistiken mit visueller Aufbereitung.

### Metriken

- Count-Genauigkeit (% korrekt pro Zählsystem)

- Durchschnittliche Antwortzeit pro Count-Eingabe

- EV-Verlust durch Fehler (berechnet aus falschem Bet-Spread/falscher Aktion)

- Basic-Strategy-Fehlerrate nach Handtyp

- Deviation-Genauigkeit nach Deviation-Nummer

- Speed-Drill-Zeiten im Zeitverlauf

### Visualisierungen

- Fortschrittsgraph: Genauigkeit über Sessions hinweg

- Fehler-Heatmap: Welche Hände/Situationen die meisten Fehler verursachen

- Automatische Schwachstellen-Identifikation mit Trainingsempfehlung

# 5. Teststrategie & Qualitätssicherung

## 5.1 Test-Pyramide

- Unit Tests (80%): Alle Engine-Klassen (Shoe, Counting, Strategy, Betting) – pure Funktionen, einfach testbar

- Integration Tests (15%): Engine + Store Interaktion, komplette Spielrunden-Simulation

- Component Tests (5%): React-Komponenten mit Testing Library – User-Interaktionen

## 5.2 Tooling

- Test-Framework: Vitest (nativ in Vite integriert, schneller als Jest, kompatible API)

- React Testing: @testing-library/react für Component Tests

- Coverage: Vitest mit v8-Coverage, Ziel: ≥90% für Engine, ≥70% gesamt

## 5.3 Validierungs-Referenzen

Alle Basic-Strategy-Tabellen werden gegen publizierte Referenztabellen validiert (Wizard of Odds, BJA). Alle Zählsystem-Werte werden gegen die Originalliteratur geprüft (Stanford Wong, Arnold Snyder, Bryce Carlson).

# 6. Phasenplan mit Claude Code

## Phase 1: Spiellogik-Engine (Tag 1–2)

- Shoe-Klasse: Fisher-Yates-Shuffle, Cut Card, Penetration, Card-Types

- Blackjack-Regeln: Hit, Stand, Double, Split, Insurance, Surrender, S17/H17

- Basic-Strategy-Tabellen als JSON-Lookup

- Unit Tests für alle Engine-Klassen

- Ergebnis: Vollständig getestete Spiellogik, die ohne UI lauffähig ist

## Phase 2: Counting-Engine (Tag 2–3)

- Alle 6 Zählsysteme als konfigurierbare JSON-Objekte

- Running Count und True Count Berechnung

- Illustrious 18 + Fab 4 Deviations als Regelset

- Bet-Spread-Berechnung mit Kelly Criterion

- Unit Tests für alle Counting-Logik

- Ergebnis: Counting-Engine die jede Karte trackt und optimale Entscheidungen berechnet

## Phase 3: UI und Interaktion (Tag 3–5)

- Vite + React + TypeScript Projekt-Setup

- Kartentisch-Komponenten: Dealer-Hand, Spieler-Hand, Shoe, Discard Tray

- SVG-Karten-Rendering mit Framer Motion Animationen

- Zustand-Store: Verbindung Engine ↔ UI

- Responsive Design: Desktop, Tablet, Mobile

- Keyboard-Shortcuts

- Ergebnis: Spielbarer Blackjack-Tisch mit visueller Shoe-Simulation

## Phase 4: Training-Modi (Tag 5–7)

- Speed Counting Drill (Einzelkarten, Paare, Deck-Countdown)

- Spieltisch-Counting mit Fehlerkorrektur

- Deviation-Training (progressiv)

- Bet-Spread-Übung

- Deck-Estimation-Übung

- Ergebnis: 5 verschiedene Trainingsmodi, die systematisches Lernen ermöglichen

## Phase 5: Polish & Analytics (Tag 7–8)

- Session-Statistiken und Langzeit-Tracking

- Fehler-Heatmap und Fortschrittsgraphen

- Konfigurierbare Casino-Regeln

- Performance-Optimierung und finaler Polish

- Deployment auf Vercel

- Ergebnis: Production-ready Web-App mit Analytics-Dashboard

# 7. CLAUDE.md – Instruktionen für Claude Code

Die folgende CLAUDE.md-Datei muss im Projekt-Root liegen und wird von Claude Code bei jedem Start gelesen. Sie enthält alle Architekturentscheidungen und Konventionen.

## 7.1 Vollständiger CLAUDE.md Inhalt

# CLAUDE.md – Blackjack Card Counting Trainer

## Projektübersicht

Webbasierter Blackjack Card Counting Trainer mit realistischer

Shoe-Simulation (6 Decks), 6 Zählsystemen, Basic Strategy,

Illustrious 18/Fab 4 Deviations und multiplen Training-Modi.

## Tech Stack

- Framework: React 18+ mit Vite

- Sprache: TypeScript (strict mode)

- Styling: Tailwind CSS

- State: Zustand

- Animationen: Framer Motion (Motion)

- Testing: Vitest + @testing-library/react

- Karten: SVG-basiert

## Dev Server Befehle

```

# Dev Server starten:

npm run dev

# Dev Server stoppen:

# Ctrl+C im Terminal, oder:

kill $(lsof -t -i:5173)    # Vite Default-Port

# Tests ausfuehren:

npm run test               # Watch-Modus

npm run test:run           # Einmalig

npm run test:coverage      # Mit Coverage-Report

# Build fuer Production:

npm run build

npm run preview            # Production-Build lokal testen

```

## Architektur-Regeln (WICHTIG)

1. Engine ist REIN TypeScript – KEINE React-Imports in src/engine/

2. Engine-Klassen haben KEINE Side Effects

3. UI-State lebt in Zustand Stores (src/store/)

4. React-Komponenten importieren NUR aus store/, NIE direkt aus engine/

5. Jede neue Datei braucht eine zugehörige .test.ts/.test.tsx Datei

6. Alle Funktionen mit JSDoc dokumentieren

7. Keine any-Types – immer explizite Typen

## Dateistruktur

src/engine/   → Spiellogik (Shoe, Counting, Strategy, Betting, Rules)

src/store/    → Zustand Stores

src/components/ → React UI-Komponenten

src/hooks/    → Custom React Hooks

src/types/    → Globale TypeScript-Typen

tests/        → Spiegelt src/ Struktur

## Konventionen

- Dateien: kebab-case (shoe-engine.ts, count-display.tsx)

- Klassen/Interfaces: PascalCase (ShoeEngine, CountingSystem)

- Funktionen/Variablen: camelCase (dealCard, runningCount)

- Konstanten: UPPER_SNAKE_CASE (MAX_DECKS, DEFAULT_PENETRATION)

- Enum-Werte: PascalCase (Suit.Hearts, Action.Hit)

- Test-Dateien: [name].test.ts neben der Quelldatei ODER in tests/

## Wichtige Domain-Konzepte

- Shoe: Array mit dealIndex-Pointer, NICHT shift()/splice()

- True Count: Running Count / verbleibende Decks

- Balanced System (Hi-Lo): RC nach komplettem Deck = 0

- Unbalanced System (KO): RC nach komplettem Deck != 0

- Penetration: Anteil des Shoes der gespielt wird (0.65–0.85)

- Illustrious 18: Die 18 wichtigsten Strategie-Abweichungen

- Fab 4: Die 4 wichtigsten Surrender-Deviations

## Vor jeder Implementierung

1. Feature-Spec im PRD lesen (Feature-ID checken)

2. Akzeptanzkriterien verstehen

3. Tests ZUERST schreiben (TDD)

4. Implementierung

5. Tests laufen lassen: npm run test:run

6. Bei Fragen: NACHFRAGEN statt raten

# 8. Offene Entscheidungen & Rückfragen

Die folgenden Punkte müssen vor/während der Implementierung geklärt werden:

## 8.1 Projektumfang & MVP

- Frage: Sollen alle 5 Training-Modi im MVP enthalten sein, oder starten wir mit 2–3?

- Frage: Gamification (Achievements, Streaks) – MVP oder spätere Phase?

- Frage: Deck-Estimation-Übung: Priorität?

## 8.2 Technische Entscheidungen

- Frage: Persistenz – localStorage reicht für MVP, oder direkt Supabase?

- Frage: SVG-Karten-Quelle – David Bellots CC-lizenzierte Karten, oder eigenes Design?

- Frage: Multi-Hand-Spiel (1–3 Boxen) – im MVP oder später?

- Frage: Sound-Effekte – gewünscht?

## 8.3 Design & UX

- Frage: Dark Mode / Light Mode / Beides?

- Frage: Farbschema und visuelles Theme – Casino-realistisch oder modern/minimalistisch?

- Frage: Sprache der UI – Englisch, Deutsch, oder beide?

## 8.4 Deployment & Betrieb

- Frage: Custom Domain gewünscht?

- Frage: Analytics (z.B. Plausible/Umami) für Nutzungsstatistiken?

- Frage: PWA-Support (Offline-Fähigkeit, App-Installation)?